# BÁO CÁO MINI PROJECT AGIL SCRUM: DỰ ÁN MOTOGO

Sinh viên: Đỗ Tiến Nam | MSSV: B25DTCN117 | Lớp: CNTT3

Bảng Trello: MotoGo – Đỗ Tiến Nam – CNTT3

## HẠNG MỤC 1: PHÂN RÃ EPIC - FEATURE

- EPIC-01: Tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm và giữ chỗ xe máy tức thì cho du khách (FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, BR-01)

* FEAT-01: Tìm kiếm & Lọc xe đa tiêu chí (FR-01, FR-02)

* FEAT-02: Đặt chỗ & Giữ xe thời gian thực 30 phút (FR-03, FR-04, BR-01)

- EPIC-02: Tối ưu vận hành và điều phối kho xe thông minh cho đối tác cửa hàng (FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, BR-02)

* FEAT-03: Quản lý trạng thái & Lịch biểu xe chống trùng (FR-05, FR-06, BR-02)

* FEAT-04: Xử lý & Phê duyệt đơn đặt tức thời (FR-07, FR-08)

- EPIC-03: Minh bạch hóa quy trình giao nhận và bảo vệ quyền lợi tài sản hai bên (FR-09, FR-10, FR-11, FR-12, BR-03, BR-04)

* FEAT-05: Biên bản số hóa giao xe 4 góc ảnh (FR-09, FR-10, BR-03)

* FEAT-06: Nghiệm thu hoàn trả & Quyết toán cọc (FR-11, FR-12, BR-04)

## HẠNG MỤC 2: DANH SÁCH 10 USER STORY

1. US-01: Là khách thuê, tôi muốn tìm kiếm xe theo khung giờ nhận/trả tại Vũng Tàu hoặc Đà Nẵng để chọn xe phù hợp lịch trình. (FR-01 | Should | 3 SP)

2. US-02: Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn trong 30 phút để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán cọc. (FR-03, BR-01 | Must | 5 SP)

3. US-03: Là chủ cửa hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái xe và chặn nhận lịch trùng để không xảy ra tình trạng thiếu xe giao cho khách. (FR-05, BR-02 | Must | 5 SP)

4. US-04: Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo và bấm xác nhận đơn đặt thuê xe tức thì để chủ động sắp xếp chuẩn bị xe. (FR-07 | Must | 3 SP)

5. US-05: Là nhân viên, tôi muốn chụp ảnh 4 góc xe và ghi nhận trầy xước vào biên bản số để làm bằng chứng lúc giao xe. (FR-09, BR-03 | Must | 5 SP)

6. US-06: Là khách thuê, tôi muốn ký xác nhận điện tử vào biên bản trên điện thoại để hợp đồng thuê xe có hiệu lực minh bạch. (FR-10 | Should | 3 SP)

7. US-07: Là khách thuê, tôi muốn thanh toán tiền cọc thuê xe qua cổng thanh toán trực tuyến để hoàn tất giữ chỗ an toàn. (FR-04 | Must | 5 SP)

8. US-08: Là nhân viên, tôi muốn đối chiếu ảnh lúc trả xe với biên bản lúc nhận để hoàn cọc cho khách nhanh chóng không tranh cãi. (FR-11, BR-04 | Should | 3 SP)

9. US-09: Là vận hành viên, tôi muốn xem báo cáo công suất lấp đầy xe theo khu vực để kịp thời mở rộng mạng lưới liên kết cửa hàng. (FR-13 | Could | 5 SP)

10. US-10: Là khách thuê, tôi muốn xem gợi ý các cung đường phượt và điểm du lịch tương ứng với dòng xe để có trải nghiệm trọn vẹn. (FR-14 | Won't | 8 SP)

## HẠNG MỤC 3: ĐÁNH GIÁ INVEST & REFACTORING

- Đánh giá US-02, US-05, US-X lỗi.

- Bản trước: Gộp tìm kiếm, giữ chỗ, thanh toán, bản đồ (vi phạm I, S).

- Bản sau: US-02 tập trung giữ chỗ 30 phút, đạt 6/6 tiêu chí INVEST.

## HẠNG MỤC 4: ACCEPTANCE CRITERIA

- US-02, US-03, US-05 (3 Story Must cao nhất) với đầy đủ luồng chính, ngoại lệ và tham chiếu BR-01, BR-02, BR-03.

## HẠNG MỤC 5: DEFINITION OF DONE (DoD)

1. Peer Code Review không còn lỗi tĩnh.

2. Unit Test Coverage >= 80% PASS.

3. Acceptance Criteria Passed on Staging.

4. Zero Blocker Bugs & Staging Deployed.

5. Cập nhật tài liệu API Swagger.

## HẠNG MỤC 6: MOSCOW PRIORITIZATION

- Must: 5 (50%), Should: 3 (30%), Could: 1 (10%), Won't: 1 (10%).

## HẠNG MỤC 7: ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

- Chuẩn US-01 = 3 SP. Tách story 21 SP thành US-05 (5 SP), US-06 (3 SP), US-08 (3 SP).

## HẠNG MỤC 8: KẾ HOẠCH SPRINT 1

- Sprint Goal: Đặt giữ chỗ & chống trùng lịch xe tại Vũng Tàu và Đà Nẵng.

- Capacity: 3 Devs x 10 ngày x 6h - 20% buffer = 144 giờ hiệu dụng.

- Sprint Backlog: US-02, US-03, US-04, US-07 (18 SP = Velocity 18 SP).

- Task Breakdown US-02: 5 task kỹ thuật = 36 giờ.